平顶山市石龙区

城乡建设和交通运输局

2020年一般公共预算支出

绩效评价报告

评价机构：北京亚太联华资产评估有限公司

报告出具日期：二零二一年十一月十五日

绩效评价报告目录

绩效评价报告	1

一、部门基本情况	1

(一) 部门概况	1

(二) 部门预算收支、决算情况	6

(三) 部门年度重点工作任务	9

(四) 项目绩效目标	10

二、部门整体绩效评价工作开展情况	12

(一) 绩效评价目的、对象和范围	12

(二) 绩效评价依据	12

(三) 评价指标体系	13

(四) 绩效评价原则、方法及过程	18

三、综合评价情况及评价结论	19

四、绩效评价指标分析	20

(一) 部门年度目标	21

(二) 部门运行成本	22

(三) 部门管理效率	24

(四) 部门履职效能	28

(五) 部门社会效益	29

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	32

六、有关建议	32

七、其他需要说明的问题	33

八、评价主体签章	33

九、相关附件	34

平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局

2020年一般公共预算支出

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2020年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的安排，平顶山市石龙区财政局特委托北京亚太联华资产评估有限公司对区城乡建设和交通运输局2020年度一般公共预算支出（以下简称“该项目”）的实施情况开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

# 部门基本情况

## 部门概况

  - 部门名称：平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局

  - 部门职能：

- 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、交通运输和国家人民防空工作的法律、法规和方针、政策。

- 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟定全区住房保障的规章草案和政策并监督实施。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

- 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

- 监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管方面的规章草案并监督实施。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全区房屋产权管理工作。拟订国有土地上房屋征收制度并监督实施。

- 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区工程建设与建筑市场监督管理的规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出区出市、出省出国工程承包、建筑劳务合作。

- 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

- 负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全区历史文化名村的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

- 负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。组织实施全区工程建设实施阶段的地方标准，贯彻建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准。组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻实施工程建设全省统一定额。

- 指导全区城市建设工作。拟订全区城市建设的规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。负责市政公用基础设施和园林绿化建设管理工作。

- 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

- 负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订全区住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

- 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

- 承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

- 组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全区物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业体制改革工作。

- 承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客运及有关设施规划建设和管理工作，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

- 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

- 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全区收费公路有关政策。

- 承担全区公路、水路的建设市场监管责任。承担全区公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全区交通运输基础设施管理与维护工作。

- 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

- 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

- 制定全区交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

- 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

- 组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

- 拟订全区人民防空规章草案并监督实施。

- 负责拟订全区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

- 负责拟订全区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

- 监督监管全区人民防空设施建设、维护和使用。

- 监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

- 会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。

- 指导开展人民防空群众组织建设。

- 开展人民防空日常战备工作。

- 组织开展人民防空宣传教育工作。

- 推进人民防空科研、创新和科技成果转化应用推广。

- 组织实施人民防空信息化体系能力建设。

- 负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。

- 推进人民防空建设与经济社会融合发展。

- 落实人民防空队伍建设要求。

- 负责依法征缴人民防空工程易地建设费。

  - 有关职责分工：

- 综合运输体系规划方面的职责分工。平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系有关重大问题的协调工作，统筹衔接公路、水路等规划；平顶山市石龙区发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

- 公路、水路固定资产投资方面的职责分工：平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。平顶山市石龙区发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得区建设交通局同意。

- 完成区委、区政府交办的其他事项。

  - 部门机构设置

办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

城乡建设股（人防应急指挥协调股）。拟订全区城市建设的规章草案和制度并监督实施；编制全区城市建设行业发展规划并组织实施；指导全区城市建设及市政基础设施规划的制定与实施；负责综合管理城区市政基础设施建设；指导全区城市综合管廊、海绵城市规划和建设；指导全区城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设；指导全区生态园林城市、园林城市、园林小区（单位）创建；拟订全区城市基础设施建设标准规范、质量评价体系并监督实施；参与拟订全区城市建设专项资金使用计划；负责城市市政基础设施建设项目行业审查工作；拟订全区村镇建设政策和发展规划并组织实施；指导村庄建设；指导小城镇建设管理工作；指导农村住房建设工作；指导村镇人居环境改善工作；组织各类村镇建设试点工作；承担历史文化名村保护利用、传统村落保护发展和监督管理有关工作；指导村镇迁建、重建工作；拟定全区住房保障的规章草案和政策并监督实施；研究住房保障发展方向，建立和完善住房保障体系；编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；拟定各类棚户区改造相关政策并监督实施；负责组织住房保障项目审查，监督检查保障性安居工程项目建设进度和质量；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；指导监督保障性住房的分配和后期管理工作；会同有关部门做好国家、省、市和区住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；组织人民防空袭方案编制修订工作；负责人民防空常规化实战化演训工作；组织参加相关重大演训工作；指导人民防空专业队伍和志愿者队伍建设；组织全区人民防空军事斗争准备检验评估；组织开展防空警报试鸣活动；配合有关部门制定重要经济目标目录和编制防护建设总体规划；指导检查重要经济目标单位制定防护方案；战时配合要地防空、城市防卫作战，参与组织恢复生产、生活秩序；利用人民防空战备资源参与抢险救灾；承担区人民防空指挥部日常工作。负责组织区直、市驻区单位人民防空建设。承担市直、市驻区单位人民防空宣传教育工作、公用人民防空工程和疏散地域、疏散基地建设管理。负责人民防空疏散避难训练场所、应急救援指挥中心建设项目审核。

交通运输股。会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡全区公路、水路等规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排建议并监督实施；负责提出全区公路、水路年度固定资产投资项目建议计划；承担或参与全区公路、水路工程设计审批；参与拟订公路、水路建设相关技术标准；承担有关环境保护、利用外资、统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。负责与有关部门建立综合运输体系协调机制，承担涉及综合运输体系的标准协调工作；承担全区道路、水路运输管理工作，拟订相关制度、规定和标准并监督实施；指导全区有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；指导交通运输枢纽管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通运营，出租汽车和汽车租赁等工作；参与拟订和监督执行全区物流业发展有关规定和标准，按规定指导公路、水路物流市场有关管理工作。

行政审批服务股（政策法规股）。负责行政审批有关制度、办法和工作规则的组织实施；负责城乡建设、交通运输、人防等行政审批事项的集中受理和审批工作，统筹行政审批服务相关工作；负责城乡建设、交通运输、人防行政审批的统计分析工作。组织编制系统内权责清单，深化简政放权。负责“双随机一公开”工作。承担全区城乡建设、交通运输等规章草案的起草工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作指导监督行业行政执法工作；承担机关行政复议、行政应诉工作；负责局系统社会综治和平安建设工作；组织开展相关政策研究，指导监督行业行政执法工作；组织开展相关政策研究，指导全区住建、交通行业有关体制改革工作；指导行业信用管理工作。

党组织设置按有关规定执行。

## 部门预算收支、决算情况

- 部门预算情况

平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局2020年收支总预算为10,960.72万元。收入总预算中，一般公共预算为1,949.89万元，政府性基金为9,010.82万元；支出总预算中，基本支出为961.51万元，占8.77%；项目支出为9,999.21万元，占91.23%。

单位：万元

| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中:财政拨款 |  |  |
| 一般公共预算 | 小计 | 1,949.89 | 一、一般公共服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
|  | 财政拨款 | 1,949.89 | 二、外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 行政事业性收费 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 专项收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 其他一般公共预算收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 政府性基金 |  | 9,010.82 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有资本经营预算 |  |  | 八、社会保障和就业 | 180.95 | 180.95 | 180.95 | 0.00 |  |
|  |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十、医疗卫生 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十一、节能环保 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十二、城乡社区事务 | 10,323.42 | 1,312.60 | 1,312.60 | 9,010.82 |  |
|  |  |  | 十三、农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十四、交通运输 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 286.65 | 286.65 | 286.65 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收 入 合 计 |  | 10,960.72 | 支出合计 | 10,960.72 | 1,949.89 | 1,949.89 | 9,010.82 |  |

- 部门决算情况

平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局2020年收入决算金额为13,571.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为4,890.25万元，政府性基金收入为8,681.26万元；支出总决算数为13,247.16万元，其中：基本支出为3,518.59万元，项目支出为9,728.57万元。

单位：元

| 收 入 |  |  |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏 次 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,498,945.61 | 48,902,528.33 | 48,902,528.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 84,396.00 | 84,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90,108,234.00 | 86,812,573.47 | 86,812,573.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  |  |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  |  |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  |  |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,388,103.31 | 1,388,103.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 420,163.65 | 420,163.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 42 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 111,468,131.03 | 14,182,465.39 | 97,285,665.64 | 0.00 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,093,973.56 | 3,093,973.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,776,784.34 | 7,776,784.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 55 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 109,607,179.61 | 135,715,101.80 | 135,715,101.80 | 本年支出合计 | 85 | 132,471,551.89 | 35,185,886.25 | 97,285,665.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 47,153,858.22 | 47,153,858.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 50,397,408.13 | 48,457,798.44 | 1,939,609.69 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 34,741,156.36 | 34,741,156.36 |  | 87 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 12,412,701.86 | 12,412,701.86 |  | 88 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 89 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 109,607,179.61 | 182,868,960.02 | 182,868,960.02 | 总计 | 90 | 182,868,960.02 | 83,643,684.69 | 99,225,275.33 | 0.00 |

## 部门年度重点工作任务

- 实施城市道路建设改造

- 公路建设主要内容

为进一步完善城市路网系统，改善周边企业群众生产生活和出行条件，为区域内的开发建设提供必要的基础设施保障，规划修建石龙区独立工矿区工业大道贯通工程。

- 持续推进城市生态园林建设

- 沟渠治理面积：一标 5.5万平方、二标2.6万平方、三标22.4万平方。

- 廊道绿化：全长7.2公里，绿化面积9.33㎡，建成区绿化率31%，人均8.5平方。

- 后期规划：花果山提档升级30.5万平方、何庄水库改造3.4万平方、龙山公园改造4.6万平方、龙湖公园西南、东南角改造3.3万平方。

- 足球场地建设：治理绿地中黄土裸露黄土部分0.4万平方。

- 园林绿化车的新能源替代改造任务：石龙区建成区4.5万平方公里，园林绿化车辆现有一台东风柴油喷洒浇灌车从事日常工作，绿化新能源代替车辆已列入计划并上报区财政局。

- 持续开展城市创建活动

完成种植大叶女贞、紫薇、樱花等4400百棵，灌木栽植石楠、小女贞、月季等近10万株，完成浇水量约4万立方；清理杂草约1.5万平方。

- 强化城市市政公用工程建设安全管理

指导建筑施工企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；促进企业双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升。

- 抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作

加强党的作风建设，提高拒腐防变的能力。一是进一步加强防范教育，组织开展预防职务犯罪专项教育活动。二是积极推进党风廉政建设责任制落实，严格遵守“四大纪律、八项要求”等廉洁从政的各项规定；三是健全党内民主生活制度，开展谈心活动，广泛征求意见，定期召开专题民主生活会和组织生活会，开展批评与自我批评，使每个党员都受到深刻的党性教育；四是组织开展“下基层、访群众、办实事、促发展”主题实践活动。

## 项目绩效目标

| （2020年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | 平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局 |  |  |  |
| 年度 履职 目标 | 加快推进创新驱动，打造创新开发载体平台，加强创新机制建设，改善农村人居环境：提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，积极服务改善民生，不断夯实公共服务，大力支持污染防治，加强住房保障建设。加强道路运输行业安全生产评估，安全生产事故防控、疫情防控，为保障辖区的道路市场秩序稳定发展，确保在紧急情况下及时提供运力保障。 |  |  |  |  |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |  |
|  | 基本支出类 |  | 用于保障人员工资、社保及住房公积金、伙食补助费、返聘人员工资，日常办公用品、差旅、杂志报刊征订等基本支出 |  |  |
|  | 项目支出类 |  | 用于保障性住房建设、污水处理费用、基础设施建设费用、建设工程施工图设计政府购买服务、农村房屋安全隐患排查整治工作、道路建设占地款等项目支出 |  |  |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） |  |  | 10,960.72 |  |
|  | 1、资金来源：（1）财政性资金 |  |  | 10,960.72 |  |
|  | （2）其他资金 |  |  |  |  |
|  | 2、资金结构：（1）基本支出 |  |  | 961.51 |  |
|  | （2）项目支出 |  |  | 9,999.21 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |  |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 100% | 1.年度履职工作目标与国家相关政策一致，与部门规划一致，项目预算安排合理。 |  |
|  |  | 工作任务科学性 | 100% | 绩效目标与部门工作一致。 |  |
|  |  | 绩效指标合理性 | 100% | 绩效指标清晰、合理 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.收入预算是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；2.支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |  |
|  |  | 专项资金细化率 | ≥95% | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100% |  |
|  |  | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |  |
|  |  | 预算调整率 | 0 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |  |
|  |  | 结转结余率 | 0 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤20% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | ≥95% | ① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率＝（实际政府釆购金额/政府采购预算数）× 100%； 政府采购预算：釆购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府釆购计划。 |  |
|  |  | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支情况。 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制定、会计核算制定、会计岗位制定等管理制度；2.相关管理制定是否得到有效执行。 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | ① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清査，是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为： |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |  |
|  |  | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数*100%。 |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |  |
|  |  | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 总体工作完成率 | ≥99% |  |  |
|  | 履职目标实现 | 重点工作计划完成率 | ≥99% |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 年度工作目标实现率 | ≥95% |  |  |
|  | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |  |

# 部门整体绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的：通过对该项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进建议，为加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

- 绩效评价对象及范围：平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局2020年一般公共预算资金，涉及金额为1,949.89万元。

## 绩效评价依据

绩效评价依据包括项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准、专业技术规范及其他相关资料。

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》；

- 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

- 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知>》（财预〔2018〕167号）；

- 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

- 部门绩效目标申报表；

- 反映项目投入与过程管理的相关制度；

- 项目实施过程中记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计资料等；

- 其他相关资料。

## 评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分规则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门年度目标 | 11 | 年度目标科学性 | 9 | 年度目标相符性 | 2 | ①年度工作目标是否符合国家、区委区政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； ②年度工作目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | ①②各占1/2权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得0分。 |  |
|  |  |  |  | 年度任务充分性 | 3 | ①年度工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； ②年度工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果； ③年度工作任务的申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①②③各占1/3权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得0分。 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标合理性 | 4 | ①工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； ②工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； ③工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； ④是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ①②③④各占25%权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得0分。 |  |
|  |  | 年度目标保障性 | 2 | 年度目标的保障 | 2 | 反映部门预算资金是否能够保障部门职责履行，完成年度工作任务 ①确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； ②工作任务和项目预算安排是否合理。 | ①②各占50%权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得1分。 |  |
| 部门运行成本 | 9 | 基本经费成本控制 | 6 | 财政供养人员控制率 | 2 | 反映年度范围内，在岗人员和在编人员的比率，综合评价考核对象对人力成本的把控能力。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人。 | 在职人员控制率＝（在职人员数／编制数）*100%，小于或等于1得1分，否则按比例计分 |  |
|  |  |  |  | 人均公用经费变动率 | 2 | 本年度在职人均公用经费与上年度在职人均公用经费的变动比率，反映和考核部门财政改善“保运转”状况的努力程度。 在职人数：（年初+年末）/2； | 人均公用经费变动率＝［（本年度人均公用经费－上年度人均公用经费）／上年度人均公用经费]*100%。小于或等于1得1分，否则按比例计分。 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 部门（单位）本年度”三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算安排数）*100%。小于或等于1得1分，大于等于1的按比例扣减。 |  |
|  |  | 项目经费控制 | 3 | 重点支出安排率 | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目与部门项目支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100%。 ①重点支出安排率>80%,得3分； ②重点支出安排率>50%且<=80%，得1分； ③重点支出安排率<=50%，得0分。 |  |
| 部门管理效率 | 25 | 预算管理 | 15 | 预算编制 | 2 | 预算编制规范性：①单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度、项目库管理、健全项目预算审核机制执行落实情况和工作成效； ②收入和支出预算编制是否规范、是否将所有部门预算收入、预算支出全部纳入预算管理； 编制科学性：①预算科目编制是否符合相关规定或要求，测算依据是否合理；②预算科目项目的编制是否科学合理、编排是否清晰； | 预算编制规范，得1分；每发现一例预算编制不规范扣权重分的5%；预算编制科学合理，符合相关规定要求，得1分，每发现一例预算编制不规范扣权重分得5% |  |
|  |  |  |  | 预算执行 | 6 | 反映部门预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率等方面的预算管理情况①预算执行率＝（预算完成数／预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。②预算调整率＝（本年度预算调整数／预算数）*100%,用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）③结转结余率＝结转结余总额／预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。④政府采购执行率＝（实际政府采购金额／政府采购预算数）*100%,用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购预算：采购机关根据行业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ①预算完成率。完成生效预算执行目标计2分，未完成生效预算按比例扣减。②预算未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。③结转结余率小于等于1%的计1分，每超过1个百分点扣5%权重分，扣完为止。④政府采购执行率等于100%的计1分，每低于1个百分点扣5%权重分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥部门基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。 | 权重分合计3分，每出现一例资金使用不合规扣5%的权重分 |  |
|  |  |  |  | 监督有效性 | 2 | 预算公开透明：反映部门预决算信息公开工作开展情况。评价要点： ①是否按照相关要求及时完整公开部门预算及决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 | ①②各占50%比重，两项均符合得2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 预算绩效管理：反映部全过程预算绩效管理工作开展情况。评分要点：部门是否按照相关制度规定开展绩效监控、绩效自评、评价结果应用等绩效管理工作； | 按照相关制度规定全面开展预算绩效管理，得2分；较为全面，得1分；未开展，不得分。 |  |
|  |  | 资产管理 | 4 | 资产管理成效 | 4 | 资产管理规范性：①是否建立健全资产内部管理制度，资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产，新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；③资产使用是否规范，对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，收益是否足额上缴；部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范性。固定资产利用率＝（部门实际在用固定资产总额÷部门所有固定资产总额）×l00%。用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 资产管理规范性：权重分合计1/2分，每出现一例不合规扣5%的权重分；固定资产利用率：等于固定资产利用率*1/2分； |  |
|  |  | 基础管理 | 6 | 综合管理能力 | 3 | 反映部门综合管理能力和制度建设等情况，体现部门综合管理能力和水平； 评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、专项资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | ①②③项各占1/3的权重分，每出现一例不合规扣除相应权重分的5% |  |
|  |  |  |  | 项目过程管理 | 3 | 反映城乡建设和交通运输局对部门管理项目在项目立项、资金投入、资金管理、组织实施等方面对项目管理情况(是否及时到位) | 根据城乡建设和交通运输局对各项目的管理情况评分一例不合规情况扣除权重分的5%。 |  |
| 部门履职效能 | 34 | 目标总体完成率 | 10 | 目标总体完成率 | 6 | 部门年度工作总体完成情况： ①部门是否完成既定任务(总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量÷年度工作要点工作总数量) ; ②任务完成的时效和质量是否符合相关要求. | ①②各占50%权重，①按实际工作完成率计算得分:②每出现一例因失效和质量不符合要求的，扣除权重分的5% |  |
|  |  |  |  | 工作完成率 | 4 | 承接区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。 | 得分=指标实际完成值*指标分值。 |  |
|  |  | 核心工作 | 24 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8 | 反映部门是否按计划完成公共设施建设工作 | ①2020年工程实际投资额/计划投资额≥1得6分，≤1得相应权重/实际完成比率； |  |
|  |  |  |  | 城乡社区环境卫生 | 8 | ①绿化管护工作；②环境卫生工作； | ①2020年实际栽种完成额/计划完成额≥1得3分，≤1得相应权重/实际完成比率；②2020年浇水面积实际完成额/计划完成额≥1得3分，≤1得相应权重/实际完成比率；③2020年杂草清理面积实际完成额/计划完成额≥1得2分，≤1得相应权重/实际完成比率。 |  |
|  |  |  |  | 公路建设 | 8 | 反映部门是否保质保量完成公路建设 | ①提交质量管理制度（1分），质量管理制度内容完善（1分），责任明确的（1分）； ②有施工计划（1分）； ③有进度控制措施（1分）； ④对稽察、检查、检验、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，确保整改到位（1分）。 |  |
| 部门社会效益 | 21 | 经济效益 | 3 | 带动全社会投资 | 3 | 反映带动全社会投资投资情况。(带动全社会投资，企业投资是区级投资的2倍。) | 实际带动全社会投资/区级投资≥2,得3分，否则按实际带动全社会投资/2*3计算得分。 |  |
|  |  | 生态效益 | 4 | 大气环境质量改善 | 4 | 反映部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | ①年度攻坚任务完成情况，完成得3/4分，未完成不得分; ②行业污染防治考评标准制定，制定得3/4分，未制定不得分: ③“国三”柴油货运车淘汰完成情况，完成得3/4分，未完成，按实际完成比例计算得分。 |  |
|  |  | 社会效益 | 8 | 疫情防控责任落实 | 2 | ①暂停区际班线客运，阻断疫情通过交通运输渠道传播; ②保障应急运输，开辟应急物资绿色通道; | ①响应市委、市政府关于疫情防控措施速度是否及时:及时得1分，不及时得0分; ②疫情期间是否针对性出台政策、措施效果，动员干部职工参与疫情防控情况是否发挥应有贡献;是，得1分，不是得0分; |  |
|  |  |  |  | 安全保障 | 6 | 反映城乡建设和交通运输局在项目实施过程中的安全保障情况。 ①安全安全生产集中整治； ②重大(较大)交通事故发生情况。 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，被界定为一般事故扣2分；较大事故扣4分；重大事故扣6分。 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 6 | 社会公众人员满意度 | 3 | 反映相关企业在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。 | 满意度85%及以上得3分，以满分为基础每下降5%扣0.5分，本项分数扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | 单位工作人员满意度 | 3 | 反映单位工作人员对部门内设机构职能划分、日常管理方面的满意程度。 | 满意度85%及以上得3分，以满分为基础每下降5%扣0.5分，本项分数扣完为止。 |  |

## 绩效评价原则、方法及过程

- 绩效评价原则

  - 独立原则。绩效评价工作应在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

  - 客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

  - 规范原则。绩效评价工作应履行必要的评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

- 评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法进行绩效评价。

  - 成本效益分析法。成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，将成本费用分析运用于政府部门的计划决策之中，实现以最小的成本获得最大的收益，结合此方法能够评估本次项目的行业发展和投资是否满足城市功能需要以及成本价格控制与执行情况，综合分析绩效指标实现的程度。

  - 比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划规划与完成情况、同行业同类支出的比较，综合分析项目建设、运营情况，以评价项目运营优劣的方法，结合此方法能够评估本次项目的建设是否符合基建程序、运营维护管理、行业发展和投资是否满足城市功能需要、产品质量与服务是否符合国家及行业标准、成本价格控制与执行、安全生产和管理情况以及其他需要评估的情况，综合分析绩效指标实现的程度。

  - 因素分析法。是指通过综合分析影响项目建设、运营的内外因素，以评价项目建设、运营优劣的方法。结合此方法能够评估本次项目的建设是否符合基建程序、运营维护管理、行业发展和投资是否满足城市功能需要、产品质量与服务是否符合国家及行业标准、综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

  - 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评估。根据此方法，开展对项目监管部门、相关单位与特许经营企业以及公众的实际调查研究的结果，结合项目相关数据资料以及各方诉求对项目需要评估的事项进行全方面多角度的评估，评价绩效目标实现程度。

- 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案几个方面，项目从 2021年9 月4 日启动，各方面有效配合、进行顺利，评价工作具体工作过程如下：

  - 成立绩效评价工作组。

了解评价对象基本情况，在充分分析自身专业胜任能力和独立性基础上，确定接受平顶山市石龙区财政局的委托，签订业务委托合同，明确绩效评价基本事项，成立绩效评价工作组。

  - 收集项目基本信息，编制绩效评价方案。

收集平顶山市以及石龙区城乡建设和运输局部门职责及工作总结，梳理绩效目标，设计评价指标体系。根据项目受益对象以及相关利益方特点设计访谈提纲和调查问卷，形成初步绩效评价方案。就初步绩效评价方案与平顶山市石龙区财政局、平顶山市石龙区人社局进行沟通，根据沟通意见以及合理化建议对初步绩效评价方案进行修改完善，形成绩效评价方案。

  - 现场调查，收集资料。

根据绩效评价方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、现场调研、问卷发放等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，并对收集的资料、数据进行甄别、汇总和分析。

  - 绩效评价。

结合收集的资料，按照绩效评价方案确定的评价标准，依照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

  - 编制并提交绩效评价报告。

根据各指标的评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方、被评价单位就绩效评价报告初稿进行沟通，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改完善，履行内部审核程序，形成正式绩效评价报告并提交。整理工作底稿归档。

# 综合评价情况及评价结论

石龙区城乡建设和交通运输局一般公共预算综合评价结果：81.12分，评价等级为“良”，评价结果如下图所示：

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门年度目标 | 11 | 11 | 100.00% |
| 部门运行成本 | 9 | 6.96 | 77.30% |
| 部门管理效率 | 25 | 13.16 | 52.64% |
| 部门履职效能 | 34 | 32 | 94.12% |
| 部门社会效益 | 21 | 18 | 85.71% |
| 综合得分 | 100 | 81.12 | 81.12% |
| 绩效评定级别 | 良 |  |  |

# 绩效评价指标分析

根据项目特点，设置“部门年度目标、部门运行成本、部门管理效率、部门履职效能、部门社会效益”5个一级指标， 并将其分解为13个二级指标、26个三级指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门年度目标 | 年度目标科学性 | 年度目标相符性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 年度任务充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标合理性 | 4 | 4 |  |
|  | 年度目标保障性 | 年度目标的保障 | 2 | 2 |  |
| 部门运行成本 | 基本经费成本控制 | 财政供养人员控制率 | 2 | 1.02 |  |
|  |  | 人均公用经费变动率 | 2 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 0.94 |  |
|  | 项目经费控制 | 重点支出安排率 | 3 | 3 |  |
| 部门管理效率 | 预算管理 | 预算编制 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行 | 6 | 0 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 监督有效性 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 0 |  |
|  | 资产管理 | 资产管理成效 | 4 | 3.66 |  |
|  | 基础管理 | 综合管理能力 | 3 | 2 |  |
|  |  | 项目过程管理 | 3 | 1.5 |  |
| 部门履职效能 | 目标总体完成率 | 目标总体完成率 | 6 | 6 |  |
|  |  | 工作完成率 | 4 | 4 |  |
|  | 核心工作 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8 | 8 |  |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 8 | 8 |  |
|  |  | 公路建设 | 8 | 6 |  |
| 部门社会效益 | 经济效益 | 带动全社会投资 | 3 | 0 |  |
|  | 生态效益 | 大气环境质量改善 | 4 | 4 |  |
|  | 社会效益 | 疫情防控责任落实 | 2 | 2 |  |
|  |  | 安全保障 | 6 | 6 |  |
|  | 服务对象满意度 | 社会公众人员满意度 | 3 | 3 |  |
|  |  | 单位工作人员满意度 | 3 | 3 |  |

- 部门年度目标

本项满分11分，评价得分11分。

  - 年度目标科学性

本项满分9分，评价得分9分。

- 年度目标相符性

本项满分2分，评价得分2分。

指标解释：评价①年度工作目标是否符合国家、区委区政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；②年度工作目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。

评分标准: ①②各占1/2权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得0分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局年度工作总结、“三定方案”，认为石龙区城乡建设和交通运输局年度工作符合国家、区委区政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致，年度工作目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

- 年度任务充分性

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：评价①年度工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；②年度工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果；③年度工作任务的申请、设立过程是否符合相关要求。

评分标准: ①②③各占1/3权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得0分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局年度工作总结、绩效目标申报表，认为石龙区城乡建设和交通运输局绩效目标与部门年度履职目标一致，与部门职责目标、工作任务目标一致且符合相关要求。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

- 绩效指标合理性

本项满分4分，评价得分4分。

指标解释：评价①工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；②工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；③工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；④是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

评分标准: ①②③④各占25%权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得0分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局2020年度部门绩效目标表和项目绩效目标表，认为石龙区城乡建设和交通运输局绩效目标与年度计划数相对应，清晰的反映部门绩效完成情况，做到了可评价可衡量。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

  - 年度目标保障性

本项满分2分，评价得分2分。

指标解释：反映部门预算资金是否能够保障部门职责履行，完成年度工作任务①确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；②工作任务和项目预算安排是否合理。

评分标准：①②各占50%权重分，能够满足相关要求，得该项权重分，否则得1分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局预算表与2020年度部门预算项目绩效目标表，预算数与项目绩效目标密切相关，预算安排合理。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

- 部门运行成本

本项满分9分，评价得分6.96分。

- 基本经费成本控制

本项满分6分，评价得分3.96分。

- 财政供养人员控制率

本项满分2分，评价得分1.02分。

指标解释：反映年度范围内，在岗人员和在编人员的比率，综合评价考核对象对人力成本的把控能力。（在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人。）

评分标准：在职人员控制率＝（在职人员数／编制数）*100%，小于或等于1得1分，否则按比例计分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局部门决算报表，申报在职人员92名，经访谈，石龙区城乡建设和交通运输局行政编制人员4名，工勤编制3名，事业编制174名，共181名。依据评分细则，本项满分2分，该项得分1.02分。

- 人均公用经费变动率

本项满分2分，评价得分2分。

指标解释：本年度在职人均公用经费与上年度在职人均公用经费的变动比率，反映和考核部门财政改善“保运转”状况的努力程度。在职人数=（年初+年末）/2。

评分标准：人均公用经费变动率＝［（本年度人均公用经费－上年度人均公用经费）／上年度人均公用经费]*100%。小于或等于1得1分，否则按比例计分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局部门决算报表，本年度公用经费1,275,083.16元，在职人员92名，上年度公用经费2,138,992.99元，在职人员123名。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

- “三公经费”控制率

本项满分2分，评价得分2分。

指标解释：部门（单位）本年度”三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

评分标准：“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算安排数）*100%。小于或等于20%得1分，大于等于20%的按比例扣减。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局部门预算、决算报表，“三公经费”预算金额484,500.00元，决算金额351,683.49元，“三公经费”预算金额的20%为96,900.00元，决算超支金额为254,783.49元，超支率53%，得分率47%。依据评分细则，本项满分2分，该项得分0.94分。

- 项目经费控制

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：部门本年度预算安排的重点项目与部门项目支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或重点任务的保障程度。

评分标准：重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100%。①重点支出安排率>80%,得3分；②重点支出安排率>50%且<=80%，得1分；③重点支出安排率<=50%，得0分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局部门预算、决算报表及工作总结，发现重点项目在预决算环节重点项目支出安排率均大于80%。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

- 部门管理效率

本项满分25分，评价得分13.16分。

- 预算管理

本项满分15分，评价得分6分。

- 预算编制

本项满分2分，评价得分2分。

指标解释：预算编制规范性：①单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度、项目库管理、健全项目预算审核机制执行落实情况和工作成效；②收入和支出预算编制是否规范、是否将所有部门预算收入、预算支出全部纳入预算管理；

编制科学性：①预算科目编制是否符合相关规定或要求，测算依据是否合理；②预算科目项目的编制是否科学合理、编排是否清晰。

评分标准：预算编制规范，得1分；每发现一例预算编制不规范扣权重分的5%；预算编制科学合理，符合相关规定要求，得1分，每发现一例预算编制不规范扣权重分得5%。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局部门《单位预算资金管理办法》，办法内对预算编制、预算审批、预算执行及监督管理进行规范。另外，我们查阅了项目管理库信息、石龙区财政局《关于下达2020年部门预算的通知》平龙财〔2020〕7号文及其附件并对预算内容进行访谈，认为预算编制规范，符合相关规定。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

- 预算执行

本项满分6分，评价得分0分。

指标解释：反映部门预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率等方面的预算管理情况

①预算执行率＝（预算完成数／预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。

②预算调整率＝（本年度预算调整数／预算数）*100%,用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）

③结转结余率＝结转结余总额／预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

④政府采购执行率＝（实际政府采购金额／政府采购预算数）*100%,用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。

政府采购预算：采购机关根据行业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

评分标准：①预算完成率。完成生效预算执行目标计2分，未完成生效预算按比例扣减。②预算未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。③结转结余率小于等于1%的计1分，每超过1个百分点扣5%权重分，扣完为止。④政府采购执行率等于100%的计1分，每低于1个百分点扣5%权重分，扣完为止。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局部门预算、决算报表，石龙区城乡建设和交通运输局一般公共预算金额19,498,945.61元，决算金额48,902,528.33元，结转金额50,397,408.13元，未提供政府采购预算数据及预决算差异原因分析的有效文件。依据评分细则，本项满分6分，该项得分0分。

- 资金使用合规性

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③项目的重大开支是否经过评估论证；

④是否符合部门预算批复的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

⑥部门基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。

评分标准：权重分合计3分，每出现一例资金使用不合规扣5%的权重分。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局《单位预算资金管理办法》《单位专项资金管理办法》，该办法符合相关规定，重大项目经过论证及招投标流程，金额符合预算批复用途，部门基础信息和会计资料较合规。依据评分细则，本项满分3分，该项得分3分。

- 监督有效性

本项满分4分，评价得分1分。

- 指标解释：预算公开透明：反映部门预决算信息公开工作开展情况。评价要点：一是是否按照相关要求及时完整公开部门预算及决算信息；二是是否按规定时限公开预决算信息。

评分标准：①②各占50%比重，两项均符合得2分。

评价结果：我们通过查阅石龙区财政局《关于下达2020年部门预算的通知》平龙财〔2020〕7号文，文件规定“区各预算单位应在2020年度部门预算下达之后20天内公开本单位2020年部门预算和三公经费预算”，经查询石龙区人民政府网站预算处于公开状态，未发现决算公开的信息，经访谈，决算正在财政审批阶段。依据评分细则，本项满分2分，该项得分1分。

- 指标解释：预算绩效管理：反映全过程预算绩效管理工作开展情况。评分要点：部门是否按照相关制度规定开展绩效监控、绩效自评、评价结果应用等绩效管理工作。

评分标准：按照相关制度规定全面开展预算绩效管理，得2分；较为全面，得1分；未开展，不得分。

评价结果：经访谈，截止外勤日石龙区城乡建设和交通运输局未按照绩效目标申报表计划进行绩效自评。依据评分细则，本项满分2分，该项得分0分。

- 资产管理

本项满分4分，评价得分3.66分。

指标解释：资产管理规范性：①是否建立健全资产内部管理制度，资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；

②是否存在超标准配置资产，新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；

③资产使用是否规范，对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；

④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，收益是否足额上缴；

部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范性。

固定资产利用率＝（部门实际在用固定资产总额÷部门所有固定资产总额）×l00%。用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

评分标准：资产管理规范性：权重分合计1/2分，每出现一例不合规扣5%的权重分；固定资产利用率：等于固定资产利用率*1/2分。

评价结果：我们通过访谈并查阅石龙区城乡建设和交通运输局《固定资产管理制度》发现石龙区城乡建设和交通运输局未按制度执行固定资产盘点程序，报废资产未及时进行处置，固定资产利用率为1.86。依据评分细则，本项满分4分，该项得分3.66分。

- 基础管理

本项满分6分，评价得分3.5分。

- 综合管理能力

本项满分3分，评价得分2分。

指标解释：反映部门综合管理能力和制度建设等情况，体现部门综合管理能力和水平；

评价要点:

①是否已制定或具有预算资金管理办法、专项资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

②相关管理制度是否合法、合规、完整;

③相关管理制度是否得到有效执行。

评分标准：①②③项各占1/3的权重分，每出现一例不合规扣除相应权重分的5%。

评价结果：我们查阅了石龙区城乡建设和交通运输局各项管理制度，发现石龙区城乡建设和交通运输局未按《固定资产管理制度》进行资产清查及处置。依据评分细则，本项满分3分，该项得分2分。

- 项目过程管理

本项满分3分，评价得分1.5分。

指标解释：反映城乡建设和交通运输局对部门管理项目在项目立项、资金投入、资金管理、组织实施等方面对项目管理情况(是否及时到位)。

评分标准：根据城乡建设和交通运输局对各项目的管理情况评分一例不合规情况扣除权重分的5%。

评价结果：我们通过访谈及查阅石龙区城乡建设和交通运输局项目资金情况管理表，项目多存在计划外资金使用及项目资金拖欠行为。依据评分细则，本项满分3分，该项得分1.5分。

- 部门履职效能

本项满分34分，评价得分32分。

- 目标总体完成率

本项满分10分，评价得分10分。

- 目标总体完成率

本项满分6分，评价得分6分。

指标解释：部门年度工作总体完成情况：

①部门是否完成既定任务(总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量÷年度工作要点工作总数量) ；

②任务完成的时效和质量是否符合相关要求。

评分标准：①②各占50%权重，①按实际工作完成率计算得分:②每出现一例因失效和质量不符合要求的，扣除权重分的5%。

评价结果：我们通过访谈及查阅石龙区城乡建设和交通运输局工作总结及相关记录，2020年石龙区城乡建设和交通运输局完成既定任务，满足任务下达单位的时效要求。依据评分细则，本项满分6分，该项得分6分。

- 工作完成率

本项满分4分，评价得分4分。

指标解释：承接区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。

评分标准：得分=指标实际完成值*指标分值。

评价结果：我们通过访谈及查阅石龙区城乡建设和交通运输局工作总结及相关记录，2020年石龙区城乡建设和交通运输局完成既定任务，市委及区委下达的目标任务也按时推进。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

- 核心工作

本项满分24分，评价得分22分。

- 其他城乡社区公共设施支出

本项满分8分，评价得分8分。

指标解释：反映部门是否按计划完成公共设施建设工作。

评分标准：①2020年工程实际投资额/计划投资额≥1得6分，≤1得相应权重/实际完成比率；。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局预决算报表，其他城乡社区公共设施支出在预算阶段计划支出4,360,000.00元，决算金额5,815,917.34元。依据评分细则，本项满分8分，该项得分8分。

- 城乡社区环境卫生

本项满分8分，评价得分8分。

指标解释：①绿化管护工作；②环境卫生工作。

评分标准：①2020年实际栽种完成额/计划完成额≥1得3分，≤1得相应权重/实际完成比率；②2020年浇水面积实际完成额/计划完成额≥1得3分，≤1得相应权重/实际完成比率；③2020年杂草清理面积实际完成额/计划完成额≥1得2分，≤1得相应权重/实际完成比率。

评价结果：我们通过查阅石龙区城乡建设和交通运输局工作总结及工作记录，2020年度实际栽种完成率、浇水工作完成率、杂草清理率均大于1。依据评分细则，本项满分8分，该项得分8分。

- 公路建设

本项满分8分，评价得分6分。

指标解释：反映部门是否保质保量完成公路建设。

评分标准：①提交质量管理制度（2分），质量管理制度内容完善（2分），责任明确的（2分）；②有施工计划（1分）；③有进度控制措施（1分）。

评价结果：我们查阅石龙区城乡建设和交通运输局工业大道贯穿工程质量管理制度，该制度内容完善，责任明确，但是石龙区城乡建设和交通运输局未提供工业大道贯穿工程施工计划及进度控制措施。依据评分细则，本项满分8分，该项得分6分。

- 部门社会效益

本项满分21分，评价得分18分。

- 经济效益

本项满分3分，评价得分0分。

指标解释：反映带动全社会投资情况。（带动全社会投资，企业投资是区级投资的2倍。）

评分标准：实际带动全社会投资/区级投资≥2,得3分，否则按实际带动全社会投资/2*3计算得分。

评价结果：我们查阅石龙区城乡建设和交通运输局工作总结及访谈，在招商环节仍处于意向阶段。依据评分细则，本项满分3分，该项得分0分。

- 生态效益

本项满分4分，评价得分4分。

指标解释：反映部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

评分标准：①年度攻坚任务完成情况，完成得3/4分，未完成不得分；②行业污染防治考评标准制定，制定得3/4分，未制定不得分；③“国三”柴油货运车淘汰完成情况，完成得3/4分，未完成，按实际完成比例计算得分。

评价结果：我们通过查阅《石龙区城乡建设和交通运输局关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》及工作总结，石龙区城乡建设和交通运输局在脱贫攻坚工作中承担完善交通基础设施能力及提升交通运输服务品质的工作，在脱贫攻坚工作中按计划进行工作推进并荣获“第三届脱贫攻坚鹰城榜样先进集体”；为防治环境污染，2020年石龙区城乡建设和交通运输局制定《平顶山市石龙区扬尘污染防治专项治理月行动实施方案》平龙控尘办〔2020〕1号、《关于印发石龙区2020年扬尘污染防治专项行动方案的通知》平龙控尘办〔2020〕2号；为进行“国三”车淘汰工作，依据《平顶山市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴资金管理办法》建立补贴台账，对满足淘汰车辆标准的用户进行上门宣传，并荣获“国三车淘汰鹰城交通榜样”。依据评分细则，本项满分4分，该项得分4分。

- 社会效益

本项满分8分，评价得分8分。

  - 疫情防控责任落实

本项满分2分，评价得分2分。

指标解释：①暂停区际班线客运，阻断疫情通过交通运输渠道传播；②保障应急运输，开辟应急物资绿色通道。

评分标准：①响应市委、市政府关于疫情防控措施速度是否及时:及时得1分，不及时得0分；②疫情期间是否针对性出台政策、措施效果，动员干部职工参与疫情防控情况是否发挥应有贡献;是，得1分，不是得0分。

评价结果：我们查阅石龙区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室《战令》，石龙区城乡建设和交通运输局在石龙区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室的领导下积极配合疫情防控工作，编制《石龙区城乡建设和交通运输局关于成立全局冠状病毒感染防控工作领导小组的通知》平龙建交〔2020〕9号、《在全区交通重要节点实施疫情联防联控工作方案》和《石龙区运输服务保障方案》等进行卡点信息登记并对出区人员证明材料进行审核。依据评分细则，本项满分2分，该项得分2分。

  - 安全保障

本项满分6分，评价得分6分。

指标解释：用以反映和考核项目政策产出时效目标的完成程度。

评分标准：反映城乡建设和交通运输局在项目实施过程中的安全保障情况。①安全生产集中整治；②重大(较大)交通事故发生情况。

评价结果：我们通过查阅《关于建立健全全区道路交通联合执法工作机制的通知》、《区建设交通局 区公安局关于印发全区开展“清剿百吨王”百日攻坚暨严格队伍管理专项行动实施方案的通知》平龙建交〔2020〕36号、2020年度石龙区城乡建设和交通运输局安全宣传落实专项行动工作记录等资料，并通过访谈及网络查询并未发现石龙区重大交通事故的信息。依据评分细则，本项满分6分，该项得分6分。

- 服务对象满意度

本项满分6分，评价得分6分。

- 社会公众人员满意度

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：反映相关企业在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

评分标准：满意度85%及以上得3分，以满分为基础每下降5%扣0.5分，本项分数扣完为止。

评价结果：我们通过发放问卷调查的方式对石龙区内居民进行问卷调查，共收回有效问卷157份，对石龙区城乡建设和交通运输局的满意度达到85%以上。依据评分细则，本项满分3分，得3分。

- 单位工作人员满意度

本项满分3分，评价得分3分。

指标解释：反映单位工作人员对部门内设机构职能划分、日常管理方面的满意程度。

评分标准：满意度85%及以上得3分，以满分为基础每下降5%扣0.5分，本项分数扣完为止。

评价结果：我们对单位30位工作人员进行问卷调查，对石龙区城乡建设和交通运输局的满意度达到85%以上。依据评分细则，本项满分3分，得3分。

# 主要经验及做法、存在问题及原因分析

- 主要经验及做法

2020年为切实保障农村客运开得通保得住，积极为运营企业协调相应地方政府运营补贴；为企业及时申报、发放城乡客运新能源补贴资金；加强行政村通客车的运营、服务质量监督管理，督促豫龙公司在全区24个行政村更新安装公交停靠站牌（亭）10个，公交基础设施不断完善。

- 存在问题及原因分析

- 报废固定资产未及时处置。

原因分析：资产管理欠规范，管理力度有待加强，未切实履行制度规定，固定资产管理欠规范，固定资产卡片账执行不彻底，固定资产实物无资产标号标贴，影响固定资产卡片信息完整性、准确性。

- 未依据部门年度绩效目标进行绩效自评。

原因分析：单位在编制完绩效目标表之后便束之高阁，未将实际工作与绩效目标有机结合。

- 年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大。

原因分析：未严格执行预算。

# 有关建议

- 落实执行资产管理制度，提升资产管理水平。

一是落实执行固定资产卡片账管理，针对新购置的固定资产准确填写资产卡片账信息、固定资产类别代码，并为其粘贴资产标号标贴，确保资产信息完整性、准确性；二是健全单位固定资产使用监管制度，按照规定程序办理借还登记及处置手续，规范单位资产管理，强化资产管理。

- 绩效管理从年初预算制定工作抓起

在制定年度绩效目标时，将根据相关政府工作报告、年度工作计划和年度工作任务等文书文件中体现的具体要求，进一步梳理细化后，制定出明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标并将绩效目标考核工作贯穿预算执行全过程。

- 建议加强预算管理，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

# 其他需要说明的问题

- 本报告仅针对本项目绩效评价结果进行说明，为绩效管理提供依据；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

- 本次绩效评价工作是在项目单位提供现有资料的基础上对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实。

# 评价主体签章

法定代表人：

项目负责人：

北京亚太联华资产评估有限公司

二零二一年十一月十五日

# 相关附件

- 附件一：绩效指标评价体系得分表

- 附件二：问卷调查汇总

- 附件三：现场照片